TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**HỒ SƠ YÊU CẦU**

Quản lý dự án

1. **Mô tả tóm tắt phạm vi công việc**

Phê duyệt kế hoạch chào giá cạnh tranh gói thầu tư vấn: “Quản lý dự án”.

1. **Điều kiện xét duyệt giá**
* Công ty sẽ xem xét chọn nhà cung ứng có giá chào thấp nhất và bằng hoặc thấp hơn giá dự toán được duyệt, trường hợp giá chào của các khách hàng bằng nhau thì Công ty sẽ ưu tiên chọn khách hàng nộp thư chào giá sớm nhất. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động Quản lý dự án (*kèm theo hồ sơ năng lực*)
* Việc mở giá và xét chọn khách hàng sẽ được thực hiện theo đúng thời gian quy định như trên, ngay cả khi chỉ có duy nhất 01 khách hàng tham gia chào giá. Công ty chỉ xem xét giá chào của khách hàng có đủ điều kiện xem xét giá theo quy định tại điều kiện xét giá như trên.
1. **Quy trình và tiến độ công việc**

| **Stt** | **Tên Công Việc** | **Thời Gian** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gửi thông báo mời đơn vị báo giá:* Cty TNHH MTV TV - XD Bình Phú Thuận
* Cty TNHH Lâm Phú Gia Lai
* Cty TNHH MTV Khảo sát TV - XD Hoàng Bình
 | Ngày 29/02/2024 |
| 2 | Đăng tin trên website Công ty: “hoavietjsc.com” | Ngày 29/02/2024 |
| 3 | Đơn vị tham gia khảo sát thực tế, gửi báo giá | Ngày 29/02/2024-06/3/2024 |
| 4 | Ngừng nhận thư chào giá | 11h00 ngày 06/3/2024 |
| 5 | Mở giá | 11h15 ngày 06/3/2024 |
| 6 | Trình phê duyệt và Thông báo kết quả | Sau khi mở giá |
| 7 | Thương thảo và ký hợp đồng. Điều kiện thi công hoàn chỉnh trong tháng 03/2024 | Từ ngày 06/3/2024 |